**Отчет по тестированию**

## Роли

В таблице представлены роли, участвующие в тестировании проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Человеческие ресурсы | | |
| Сотрудник | Рекомендованное количество ресурсов  (количество человек на полный рабочий день) | Описание |
| Тестировщик, Колчин Илья ПС-31 | 1 | Написание тестовой документации  Проектирование  Выполнение тестов  Анализ результатов  Составление отчетов |

# Ключевые даты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Продолжительность** | **Начало** | **Завершение** |
| Составление плана тестирования | 2 недели | 18.11.2016 | 2.12.2016 |
| Проектирование тестов | 1 неделя | 2.12.2016 | 9.12.2016 |
| Разработка тестов | 2 недели | 2. 12.2016 | 16.12.2016 |
| Выполнение тестов | 2 недели | 2. 12.2016 | 16.12.2016 |
| Оценка тестирования | 1 неделя | 12.12.2016 | 16.12.2016 |

**Протестировано**

* Presentation Explorer
* Вставка web-объектов, видео с Youtube

**Bug-report для проекта iSpring Converter Pro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Компонент | Описание | Шаги для воспроизведения | Фактический результат | Серьезность | Приоритет | Ожидаемый результат |
| 1 | Presentation Explorer | Ошибка в usability |  | Текст Slide duration должен находится слева от текстового поля | Низкая | Низкий | В ленте в разделе Advance slide, текст Slide duration должен находится над текстовым полем и посередине |
| 2 | Presentation Explorer | Ошибка в usability | Собрать несколько слайдов в группу, свернуть группу. Выделить слайд перед группой, выделить заголовок или поле для ввода длительности слайда. Нажать несколько раз Tab | Свёрнутая группа не разворачивается, если несколько раз нажать Tab, то выделится заголовок слайда после группы | Низкая | Средний | Свёрнутая группа развернётся, выделится заголовок главного слайда группы, при дальнейшем нажатии Tab, будет переключение на следующие слайды группы |
| 3 | Presentation Explorer | Bug, горизонтальная прокрутка | Нажимая стрелки влево или вправо, можно горизонтально прокручивать | Таблица сдвигается, можно выйти за ёё пределы | Низкая | Средний | Положение таблицы и её элементов не меняется. |
| 4 | Вставка Web-объекта | Открывает не все страницы | Вставить в качестве объекта https://translate.google.com/ | В preview mode и при открытии в браузере не отображается, в презентации видно изображение | Высокая | Высокий | Отображается translate.google |
| 5 | Вставка Web-объекта | Открывает не все страницы, в некоторых случаях требует установки браузера(хотя один из есть) | Вставить в качестве объекта https://vk.com | Отображает окно с предложением установить браузер | Высокая | Высокий | Отображается стартовая страница vc.com, где предлагают зарегистрироваться или войти |
| 6 | Вставка Web-объекта | Можно применить настройку "Show after" к странице без видео | Например, вставить в качестве объекта https://lenta.ru/. Поставить в "Show after", например 5. Вставить объект. | Объект будет вставлен, в preview mode перед вставкой будет отображаться корректно, вставленный объект не отображается | Высокая | Высокий | Объект не будет вставлен |
| 7 | Вставка видео c Youtube | При вставке видео выводится окно с предупреждением о безопасности контента | Например, вставить http://www.youtube.com/watch?v=gBSzHq6MUZA | Было выведено окно с предупреждением о содержимом страницы, в окне просмотра чёрный экран, | Высокая | Высокий | Будет открыта ссылка, в окне предосмотра появится видео |
| 8 | Вставка видео c Youtube | Может обрабатывать любые страницы, в том числе и Youtube, выбрасывает окно с предупреждением о безопасности контента | Например, вставить https://lenta.ru/ | Было выведено окно с предупреждением о содержимом страницы, в окне просмотра чёрный экран, после закрытия предупреждения поле со ссылкой не очищенно | Высокая | Высокий | Введенная ссылка не будет открываться, будет выведено предупреждение о том, что была попытка открыть ссылку не на Youtube и после закрытия очищено поле с ссылкой |
| 9 | Вставка видео c Youtube | Неправильное изображение у объекта "видео с Youtube" | После вставки отображается белый прямоугольник зачеркнутый черными линиями |  | Средняя | Высокий | После вставки будет отображаться прямоугольник, в котором будет отображаться окно просмотра видео |
| 10 | Вставка видео c Youtube | При изменении размера объекта "видео с Youtube" пропадают чёрные линии |  | Линии пропадают, при отмене изменений появляются снова, при изменении размера к исходному вручную не приводит к появлению лини |  |  | При изменении размера, черные линии остаются, изменяется их размер |